Ето реалистичен roadmap, разделен така, че на всеки етап да ти давам цели готови файлове, после да пускаме тестове и да правим commit.

Roadmap до завършен проект

Етап 1 — Authentication и базова сигурност

Цел: приложението да има реален вход, изход и защитени страници.

Ще подготвя цели файлове:

accounts/

├── forms.py

├── views.py

├── urls.py

└── services.py

config/

├── settings.py

└── urls.py

templates/

└── registration/

├── login.html

└── logged_out.html

Ще има:

- вход с потребителско име и парола;

- изход;

- защита с login_required;

- пренасочване след вход;

- основна начална страница;

- запис на login/logout в audit;

- извличане на IP, user agent и име на компютъра, когато е налично.

Тестове:

tests/test_accounts_views.py

tests/test_access_control.py

Commit:

git commit -m "feat(auth): add authentication and protected application access"

Етап 2 — Общ application backend и audit помощни функции

Цел: всички следващи модули да използват еднакъв начин за права, IP адреси и audit записи.

Готови файлове:

audit/

├── services.py

├── decorators.py

└── middleware.py

core/

├── __init__.py

├── mixins.py

└── permissions.py

Ако не искаме ново core приложение, помощните класове могат да останат в audit и accounts.

Ще има:

- централен AuditService;

- извличане на клиентски IP;

- user agent;

- безопасен запис на действия;

- mixins за собственик и администратор;

- проверки за активен потребител;

- еднаква обработка на забранен достъп.

Тестове:

tests/test_audit_service.py

tests/test_permission_mixins.py

Commit:

git commit -m "feat(audit): centralize audit logging and access checks"

Етап 3 — Digital Twins backend

Цел: пълен CRUD за цифровите двойници.

Готови файлове:

digital_twins/

├── forms.py

├── views.py

├── urls.py

├── services.py

└── admin.py

Функционалности:

/digital-twins/

/digital-twins/create/

/digital-twins/<id>/

/digital-twins/<id>/edit/

/digital-twins/<id>/delete/

Ще има:

- списък;

- търсене;

- филтриране по материал и технология;

- детайлен изглед;

- създаване;

- редактиране;

- безопасно изтриване;

- автоматично created_by;

- audit за CREATE, UPDATE и DELETE;

- ограничаване на достъпа;

- показване на експериментите на даден двойник.

Тестове:

tests/test_digital_twin_forms.py

tests/test_digital_twin_views.py

tests/test_digital_twin_permissions.py

Commit:

git commit -m "feat(twins): add digital twin CRUD backend"

Етап 4 — Catalog backend

Цел: материалите и технологиите да могат да се управляват през приложението, а не само през Django Admin.

Готови файлове:

digital_twins/

├── catalog_forms.py

├── catalog_views.py

└── catalog_urls.py

Функционалности:

- списък на материалите;

- създаване и редактиране;

- списък на технологиите;

- създаване и редактиране;

- защита от изтриване на използван каталог;

- права само за администратор или инженер с разрешение.

Тестове:

tests/test_catalog_views.py

tests/test_catalog_permissions.py

Commit:

git commit -m "feat(catalog): add material and technology management"

Етап 5 — Experiments backend

Цел: експериментите да бъдат напълно управлявани през уеб приложението.

Готови файлове:

experiments/

├── forms.py

├── views.py

├── urls.py

├── services.py

└── admin.py

Функционалности:

/digital-twins/<twin_id>/experiments/create/

/experiments/<id>/

/experiments/<id>/edit/

/experiments/<id>/delete/

Ще има:

- създаване към конкретен цифров двойник;

- статуси;

- цел и параметри на експеримента;

- външни резултати;

- локален анализ;

- кой и кога го е създал;

- IP и audit;

- защита от промяна след одобрение;

- история на експеримента.

Тестове:

tests/test_experiment_forms.py

tests/test_experiment_views.py

tests/test_experiment_permissions.py

Commit:

git commit -m "feat(experiments): add experiment workflow backend"

Етап 6 — External AI Research endpoints

Цел: от страницата на експеримента да може да се стартира реално AI проучване.

Готови файлове:

ai_engine/

├── forms.py

├── views.py

├── urls.py

└── web_services.py

Функционалности:

/ai/experiments/<id>/research/

/ai/research/<request_id>/

/ai/research/<request_id>/results/

Ще има:

- поле за инженерски въпрос;

- избор на providers;

- проверка кои providers са конфигурирани;

- извикване на ExperimentResearchService;

- запис на заявката;

- показване на успешни и неуспешни providers;

- показване на JSON резултатите;

- обработка на quota и billing грешки;

- защита от двойно изпращане;

- audit действие RESEARCH.

Тестове:

tests/test_ai_research_forms.py

tests/test_ai_research_views.py

tests/test_ai_research_permissions.py

Commit:

git commit -m "feat(ai-web): expose external research workflow through Django"

Етап 7 — Internal Engineering Analysis

Цел: локалният AI да анализира валидираните резултати и данните от цифровия двойник.

Готови файлове:

ai_engine/

├── analysis_views.py

├── analysis_urls.py

└── analysis_services.py

Функционалности:

- стартиране на локален анализ;

- използване на валидираните резултати от четирите providers;

- сравнение с локалната база;

- запис в InternalAnalysis;

- запис в Experiment.local_analysis;

- визуализиране на рискове, разходи и препоръки;

- audit действие ANALYZE;

- отказ за стартиране без валидирано проучване.

Тестове:

tests/test_internal_analysis_views.py

tests/test_internal_analysis_workflow.py

Commit:

git commit -m "feat(analysis): add local engineering analysis workflow"

Етап 8 — Proposal и approval workflow

Цел: инженерът да може да приеме или отхвърли предложение.

Готови файлове:

experiments/

├── proposal_forms.py

├── proposal_views.py

├── proposal_urls.py

└── proposal_services.py

Функционалности:

- генериране на предложение;

- преглед на промяната;

- approve;

- reject;

- бележка на одобряващия;

- създаване на нов derived DigitalTwin;

- връзка source twin → experiment → result twin;

- approved_by, approved_at;

- audit действия APPROVE и REJECT;

- защита от повторно одобряване.

Тестове:

tests/test_proposal_views.py

tests/test_approval_workflow.py

tests/test_result_twin_creation.py

Commit:

git commit -m "feat(approval): add proposal review and derived twin creation"

Етап 9 — Global Engineer Chat backend

Цел: Gemini Flash чатът да бъде свързан с потребител, експеримент и трайна история.

Възможно е да е необходима нова миграция.

Готови файлове:

ai_engine/

├── chat_models.py или промяна в models.py

├── chat_service.py

├── chat_views.py

├── chat_urls.py

└── migrations/0002_....py

Ще има:

- chat session за конкретен потребител;

- връзка с DigitalTwin или Experiment;

- user и assistant съобщения;

- история от базата;

- подаване на контекста към GeminiGlobalAssistant;

- reset на разговор;

- ограничаване на историята;

- обработка на quota грешки;

- без записване на API ключове;

- audit на chat заявките.

Тестове:

tests/test_chat_models.py

tests/test_chat_service.py

tests/test_chat_views.py

Commit:

git commit -m "feat(chat): persist global engineering assistant conversations"

Етап 10 — Dashboard backend

Цел: началната страница да подава всички необходими данни за интерфейса.

Готови файлове:

dashboard/

├── views.py

├── urls.py

└── services.py

или ще бъде реализирано в config/accounts, без ново приложение.

Данни:

- брой цифрови двойници;

- активни експерименти;

- завършени анализи;

- чакащи одобрение;

- последни дейности;

- статус на AI providers;

- последни грешки;

- последни audit записи според правата.

Тестове:

tests/test_dashboard_service.py

tests/test_dashboard_view.py

Commit:

git commit -m "feat(dashboard): add application overview backend"

След това започва визуалният frontend

Етап 11 — Base layout и дизайн система

Готови файлове:

templates/

├── base.html

├── includes/

│   ├── navbar.html

│   ├── sidebar.html

│   ├── messages.html

│   └── pagination.html

└── dashboard/home.html

static/

├── css/app.css

├── js/app.js

└── images/

Ще изберем industrial UI стил:

- тъмносиньо/графитено;

- компактна навигация;

- status badges;

- responsive layout;

- Bootstrap;

- без прекалено сложен JavaScript.

Commit:

git commit -m "feat(ui): add industrial base layout and design system"

Етап 12 — Digital Twins frontend

Готови templates:

templates/digital_twins/

├── list.html

├── detail.html

├── form.html

└── confirm_delete.html

Commit:

git commit -m "feat(ui): add digital twin management interface"

Етап 13 — Experiments и AI frontend

Готови templates:

templates/experiments/

├── detail.html

├── form.html

├── research.html

├── results.html

├── analysis.html

└── proposal.html

Commit:

git commit -m "feat(ui): add experiment and AI analysis interface"

Етап 14 — Global Chat frontend

Готови файлове:

templates/ai_engine/chat.html

static/js/chat.js

static/css/chat.css

Commit:

git commit -m "feat(ui): add global engineering assistant chat"

Етап 15 — Финална интеграция и deployment

Ще проверим:

- production settings;

- .env.example;

- DEBUG=False;

- allowed hosts;

- LAN-only access;

- static files;

- logging;

- database backup;

- dependency locking;

- migrations;

- superuser;

- начални групи и права;

- README;

- инструкции за стартиране;

- security checklist;

- пълния test suite.

Готови файлове:

README.md

docs/DEPLOYMENT.md

docs/USER_GUIDE.md

scripts/setup_groups.py или management command

config/settings.py

requirements.txt

.env.example

Финален commit:

git commit -m "chore(release): prepare industrial digital twin platform for deployment"

Как ще работим на всеки етап

За всеки етап ще следваме една и съща схема:

1. Преглеждам текущия проект

2. Давам списък на засегнатите файлове

3. Пускам целите готови файлове

4. Ти ги поставяш

5. Пускаме конкретни тестове

6. Поправяме несъответствията

7. Пускаме всички тестове

8. Правим commit

9. Преминаваме към следващия етап

Кога реално приключва backend-ът

Backend-ът ще е завършен след Етап 10:

Етапи 1–10 → Backend

Етапи 11–14 → Frontend

Етап 15 → Deployment и финализиране

Най-логично е да започнем с Етап 1: Authentication и базова сигурност, защото всички останали views трябва да знаят кой е потребителят и какви права има.